福建片仔癀化妆品有限公司

专业实验室五至七层装修工程监理

比

选

文

件

比选单位：福建片仔癀化妆品有限公司

编制时间：2023年6月

福建片仔癀化妆品有限公司

专业实验室五至七层装修工程监理公开比选公告

我司为漳州市国有企业，为做好专业实验室五至七层装修工程监理工作，现依据我司《内部控制手册》、《工程项目管理制度》，参照相关法律法规等规定，本着公平﹑公正﹑公开﹑透明的原则，决定对专业实验室五至七层装修工程监理工作进行公开比选，选择合适的监理单位作为我司专业实验室五至七层装修工程监理单位，欢迎符合本比选文件要求且有意向参与的单位参与比选，请认真阅读本比选文件，并提交参选文件及相关资料。无论最终是否中选，比选过程所产生的费用均由参选单位自行承担。具体事项如下：

- 项目概况

1.1 比选单位：福建片仔癀化妆品有限公司；

1.2 项目名称：福建片仔癀化妆品有限公司专业实验室五至七层装修工程监理；

1.3 项目概况：福建片仔癀化妆品有限公司专业实验室五至七层装修工程位于漳州市琥珀路7号。本工程建筑面积约1890平方米，装修内容包括三层门厅，四层机房，五至七层隔墙、楼地面、天棚、给排水、电气、消防、空调、智能化工程等装修，建安工程造价约370万元；

1.4 比选范围及内容：专业实验室五至七层装修工程监理，主要承接专业实验室五至七层装修工程监理工作，监理内容包括但不限于：施工准备阶段、施工阶段（含比选单位提供的与本项目相关的所有施工图、工程量清单、澄清、修改、补充说明等所含内容）、设备采购阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期、保修阶段的投资、质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业及交底移交相关手续等内容的全过程监理；

1.5 服务期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格、结算，缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成止。（工期延长、分期施工，监理服务费中选费率不予调整；缺陷责任期阶段监理服务收费已包含在监理服务费内）。

1.6 项目地址：漳州市琥珀路7号福建片仔癀化妆品有限公司；

1.7 质量要求：符合《建设工程监理规范》要求，且所监理工程质量达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准。

二、参选单位资格要求：

2.1 具有合格有效的企业营业执照；

2.2 具有建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于丙级房屋建筑工程监理资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力；

2.3参选单位拟派出的总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为房屋建筑工程且须为本单位员工，以社保管理部门出具近三个月以来的社保缴费证明所署单位（比选公告发出之日起上一个月为起点）或证书注册单位为准。

2.4 ①参加比选活动前一年内，单位及其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚或无弄虚作假骗取比选（或投标）资格；

②参加比选活动前三年内，单位及其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

③未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务；

2.5 本项目禁止挂靠、转包及非法分包；

2.6 本比选项目不接受联合体参选；

2.7 与比选单位存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一比选项目；

2.8 报价单未单独密封或未提供《参选方关联企业情况声明》的按作废处理。

三、比选方式及方法

3.1 比选方式：公开比选

3.2 参选文件的评定

（1）福建片仔癀化妆品有限公司评审小组按照比选文件要求组织评审。

（2）参选文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效。

① 未按本比选文件第二条、第4.1条提供符合要求的相关资料；

② 未按比选文件第4.3条要求进行密封的；

③ 超过最高限价的报价无效；

④ 违反比选文件其他条款的；

⑤ 参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选单位公章（或参选文件签署人印章）的，此处所谓的实质性内容是指报价书；

⑥ 经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的；

⑦ 隐瞒真实情况，弄虚作假的。

3.3 比选方法：采用经评审最低价【即得分X最低（计算式：得分X=A*B）】中选法选定中选监理单位，若出现2家及以上参选单位的得分X一致且为最低时，以抽签的方式从得分X一致且为最低的参选单位中选定中选单位。若出现增值税发票类型或税率不同情况，按以下原则进行评审：（1）增值税发票类型为增值税专用发票，报价按不含税价格作为评审价格；（2）增值税发票类型为增值税普通发票的，报价按含税价格作为评审价格。

评审时，根据报价及税率类型计算出得分X,计算式X=监理服务费费率*税率换算值=A*B，其中A为监理服务费费率，B为税率换算值（增值税专用发票B按1/（1+税率）计算，增值税普通发票的B按1计算）。

友情提醒：参选单位应充分考虑承接项目的各风险因素，并结合自身单位的实际情况进行合理、理性报价，中选后将不另行调整。

四、参选资料构成及寄送

4.1参选资料：

- 企业营业执照（复印件加盖公章）；

- 监理单位资质证书（具有建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于丙级房屋建筑工程监理资质）（复印件盖公章）；

- 证明材料（参选单位在人员、设备、资金等方面具有服务本项目相应的能力）（原件，参选单位自拟）；

- 参选单位拟派出的总监理工程师的执业证书及相关材料（须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为房屋建筑工程且须为本单位员工，以社保管理部门出具近三个月以来的社保缴费证明所署单位（比选公告发出之日起上一个月为起点）或证书注册单位为准）（复印件加盖公章）。

（5）报价书（附件2），报价单应单独密封，请勿在其他参选材料中夹带报价单，否则按作废处理）；

（6）承诺函（附件4）；

（7）授权委托书（附件1）、法人或负责人身份证复印件以及委托代理人身份证复印件；

（8）所填发票类型及税率的增值税发票样本（发票样本中应体现公司名称和开票内容，服务类型应与本项目服务一致）（复印件加盖公章）；

（9） 提供参选方关联企业情况声明（附件3）。

（10）参选文件扫描件（提供光盘或U盘）

（11）参选单位认为需要提交的其他资料。

备注：以上材料原件或复印件需加盖公章。

4.2 凡有意参加比选者，请于参选截止期2023年 7 月 7 日（ 9  时 30 分）前将参选文件寄送至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号片仔癀化妆品企业管理部（法务风控部）

签收人员：林女士GC

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3 参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则参选无效。

参选人应将报价书单独密封，并将报价书和其它资料全部密封在一个外层包封中。

4.4 参选文件递交截止期

（1）参选文件应在本比选文件4.2款规定的日期和时间前按规定的地址送达。

（2）参选截止期后不予收取参选文件。

（3）参选文件的修改及退回：参选单位可在参选截止期前，以书面形式修改和撤回其参选文件。

（4）在参选截止期后不得修改参选文件。

五、其他事项

5.1 监理服务费费率最高限价为：2.2%；

5.2 承包业务形式：

（1）承包方式采用固定费率加风险包干。

（2）监理服务费：本项目监理服务费为完成专业实验室五至七层装修工程监理工作所产生的所有费用。最终实际监理服务费以经比选单位委托的造价咨询机构最终审定的本工程施工结算审核总价×中选费率计取。合同实施期间，中选费率不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，结算价款的增加或减少，其它各种因素变化可能增加监理费用等，中选费率均不做任何调整。保修期的监理费已包含在实际监理服务收费中，不再计取。若工程在实施过程中出现停建、缓建或甩项，则监理服务费按照实际完成工程量价款×中选费率进行结算，比选单位不予其他经济补偿。该监理取费已包括完成比选范围内所有监理内容所需的全部费用，包含加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、交通费、全线施工协调与配合费、管理费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金、利润和市场变化、政策调整、工期延长、分期施工等风险费用。施工准备阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的监理服务费及所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出在合同价中均已予考虑。比选单位不再另行支付额外监理费和附加监理费或类似费用。若因比选单位或不可抗力原因，导致工程产生变更、延期、甩项、中止、终止等，比选单位均不给予补偿。

比选申请人自行报价，报价不得超出最高控制价，否则视为无效比选文件。合同履行期间，取费标准、系数及下浮率等不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。比选申请人参与本项目比选时，视为已充分考虑到本项目的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等各项因素，接受并将风险费用计入参选报价中，中选后，比选单位不再另行计价或补偿。

5.3付款方式：

（1）本项目监理委托人不支付预付款，监理费从监理人实施监理工作起按月施工进度拨付。监理人于委托人审定《工程进度款支付申请》后提出监理费付款申请，委托人按已完成工程实际计量进度支付相应监理费（不含设计变更和委托人中间签证增减费用等）的50%（即实际完工工程量金额×中选监理服务费费率×50%）。

（2）工程竣工验收合格且提交完整的监理档案归档后监理人提出付款申请，委托人支付至已完成工程量总额相应监理服务费的70%。

（3）工程结算审核完成，监理人提出付款申请，委托人支付至结算总监理服务费的97%。

（4）预留结算总监理服务费的3%，待工程缺陷责任期满后一次性无息退还。

注:

①支付方式为银行转账。每次拨付款前监理人需根据要求提交完整的监理费付款申请手续，经委托人审定后，监理人应及时向委托人出具等额增值税发票，委托人于收到符合财税政策的发票后15个工作日内支付。

②监理人应向委托人出具相应数额的税率为   %的增值税（ ）发票。若监理人原因导致提供的增值税发票票面税率少于   %，则减少部分委托人将按比例从监理服务费中扣减。合同履约期间如国家发布税率新政策，则参照国家政策执行。

③监理人应在本合同约定的每次付款时间，向委托人提交支付申请书、工程进度证明材料及增值税专用发票。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及计算依据。

- 5.4 监理档案编制要求：要求工程监理档案的编制至少不得少于两套，应参照<根据GB/T50328-2014《建设工程文件归档规范》附录A、附录B及委托人的要求>进行归档，同时编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。

5.5 有下列情况之一，另选中选人或另行比选：

（1）未按中选通知书规定的日期到指定地点签订合同。

（2）要求更改双方确认的比选文件中的有关条款。

5.6 中选通知：比选单位将于比选结果公示无异议后，将中选通知书以书面形式通知中选单位；对未被选中的参选单位，比选单位应于发出中选通知书后2个工作日内予以电话通知。

5.7 合同的签署

（1）中选人应于中选通知书规定的时间、地点，根据《中华人民共和国民法典》与福建片仔癀化妆品有限公司签订合同。

（2）比选文件、中选人报价文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

七、违规处理

在比选采购过程中，经我司评审小组发现参选单位提供虚假材料、有串通或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为的，以及中选单位在供货、服务中存在违约或严重质量问题的，除追究其相应责任外，我司有权将其列入参选黑名单，两年内不得参与我司比选活动。情节特别严重者，将永久列入我司参选黑名单。

八、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品有限公司官网（www.pzhchina.com）上发布，其他任何媒介上转载的比选采购信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

九、联系方式：

联 系 人：张工、王工

联系电话：0596-2633320

十、附件

附件1授权委托书

附件2 报价书

附件3 参选方关联企业情况声明

附件4 承诺函

附件5 合同条款及格式

比选单位：福建片仔癀化妆品有限公司

2023年 6 月 30 日

附件1

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系           （监理单位）的法定代表人/负责人，现授权         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  福建片仔癀化妆品有限公司 （比选单位）的 专业实验室五至七层装修工程监理  的比选活动。委托代理人在比选活动和监理服务合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托

委托代理人：          性别：     身份证号：

联系电话：        单位：              部门：     职务：

法定代表人/负责人：      （签字或盖章）委托代理人：   （签字）

参选单位：               （全称、盖章）

日期：     年    月    日

注：若为法定代表人/负责人出席，则无需提供。

附件2

报  价  书

福建片仔癀化妆品有限公司 ：

1.我方已仔细研究了  福建片仔癀化妆品有限公司专业实验室五至七层装修工程监理  比选文件的全部内容，监理服务费率愿按   %计（固定费率加风险包干）承接本项目的监理工作；

最终实际监理服务费=审定的本工程施工结算审核总价×中选费率。

以上报价含开具税率     % 增值税（        ）发票（注：应按实填写“专用”或“普通”）。

2.拟派总监理工程师（姓名：      ）和监理工程师注册执业证书注册号（      ）。

3.如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

4.我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参 选 单位：                        （盖参选单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：        （签字或签章）

电      话：

传      真：

年  月  日

附件3

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件4

承诺函

福建片仔癀化妆品有限公司：

我公司承诺近三年内在经营活动中无不良行为记录，在从业期间无重大违法违规行为，未被评定为D级即严重失信中介机构，未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目。

参选单位：               （全称、盖章）

附件5

## 合同条款及格式

说明：

1. 本章在《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）的基础上，结合我省实际情况进行调整。

2. 比选人原则上应当引用本章第二节“通用合同条款”的全部条款内容。

3. 本章第三节“专用合同条款”是比选人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。

GF—2012—0202

建 设 工 程 监 理

合

同

第一节  协议书

委托人（全称）：  福建片仔癀化妆品有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：福建片仔癀化妆品有限公司专业实验室五至七层装修工程监理；

2. 工程地点：漳州市琥珀路7号；

3. 工程规模：本工程建筑面积约1890平方米，装修内容包括隔墙、楼地面、天棚、给排水、电气、消防、空调、智能化工程等装修；

4.建筑安装工程费：预算审核价为        元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：        ，注册号：      。

五、签约酬金

1、本项目采用固定费率加风险包干的合同方式。监理服务费为完成专业实验室五至七层装修工程监理工作所产生的所有费用。本项目监理服务费费率为    %，最终实际监理服务费以经委托人委托的造价咨询机构最终审定的本工程施工结算审核总价×监理服务费费率  %计取。合同实施期间，不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，结算价款的增加或减少，其它各种因素变化可能增加监理费用等，监理服务费费率均不做任何调整。保修期的监理费已包含在实际监理服务收费中，不再计取。若工程在实施过程中出现停建、缓建或甩项，则监理服务费按照实际完成工程量价款×监理服务费费率进行结算，委托人不予其他经济补偿。

该监理服务费已包括完成合同范围内所有监理内容所需的全部费用，包含加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、交通费、全线施工协调与配合费、管理费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金、利润和市场变化、政策调整、工期延长、分期施工等风险费用。施工准备阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的监理服务费及所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出在合同价中均已予考虑。委托人不再另行支付额外监理费和附加监理费或类似费用。若因委托人或不可抗力原因，导致工程产生变更、延期、甩项、中止、终止等，委托人均不给予补偿。

2、建设工程其他阶段监理服务费：可将 / 作为参考依据。勘察阶段（若有）监理服务费 / 元；设计阶段（若有）监理服务费 / 元；保修阶段（保修期限以施工合同为准）监理服务费 / 元（已包含在监理服务费中）。其他相关服务酬金：已包含在监理服务费中。

3、签约酬金（暂定酬金）（大写）：       （¥     元 ）。

六、期限

1. 施工阶段监理服务期：施工工期为     日历天，施工阶段监理服务期从监理合同签订之日起至各个专业保修阶段服务期满止。施工阶段监理服务期包括保修阶段服务期。

2. （1）勘察阶段服务期：  / 日历天。

（2）设计阶段服务期： / 日历天。

（3）保修阶段服务期：同施工保修期限。

3.其他相关服务期： / 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同有效期

合同有效期自合同签订之日起至工程缺陷责任期满款项付清止。

九、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点： 漳州市琥珀路7号 。

3. 本合同自双方加盖公章（或合同章）且签字（或签章）之日起生效，本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份。

委托人：福建片仔癀化妆品        监理人：

有限公司（盖章）                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人签字：  法定代表人或其委托代理人签字：

（签章或签字）                  （签章或签字）

住所： 漳州市琥珀路7号          住所：

邮政编码：     363000           邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

开户银行： 建行芗城支行         开户银行：

账号： 35050166700700001232     账号：

电话：  0596-2633320            电话：

传真：  0596-2630270            传真：

电子邮箱：      /               电子邮箱：

经办人：                        经办人：

- 第二节  通用合同条款

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 第三节  专用合同条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 /  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及附录（如有）；（4）通用合同条款；（5）投标文件及其附件；（6）标准、规范；（7）施工图设计文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本工程项目施工图中包含的所有项目的施工阶段、竣工验收阶段、缺陷阶段、保修阶段的质量、进度、费用控制、安全文明生产控制、节能管理和合同、信息管理等内容的监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：《建设工程监理规范》(GB50319-2013)中规定的工作内容，除通用条件规定的监理工作内容外，还应包括（但不限于）以下内容：

（1）核查试验单位的资质和重要计量器具的检定情况。

（2）及时检查工程质保资料及其他施工技术资料。

（3）审查、签认施工单位月进度报表和下月计划报表，中标人应同时提供每月工程建安费用情况表。按相关要求，每季度末20日前书面报告本季度工作完成情况、下季度工作要点及存在问题、解决办法等。

（4）对工程实施动态管理，每周提供影响本项目进度、质量、投资的各要素之数据，并以图表的形式标示于现场会议室。

（5）执行工程例会制度，有完整的会议记录。

（6）组织有关质量事故的调查、鉴定和处理。

（7）协助委托人协调解决项目内部各专业施工队关系及各种影响工程建设因素的问题。

（8）监理人应督促施工单位及时提供正确、齐全的监理工程所有质保资料，随时接受委托人抽查。

（9）及时组织分部、分项工程验收和整个工程竣工的初步验收，协助委托人组织竣工验收。督促施工单位及时完成对验收存在问题的整改和工程移交，并负责审核工程全部竣工资料，保证其符合实际情况和有关规定要求。

（10）根据国家、福建省、漳州市建设行政主管部门的规定，监理人必须认真做好工程档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收所需归档资料。

（11）监理人应当对其审查签署的文件的真实性、准确性负责。监理人有义务配合委托人办理工程竣工结算的审核和审计工作；在结算审核和决算审计过程中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

（12）以预防控制为主，协助委托人管理本项目，为委托人的决策提供专业合理的建议。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1) 国家、省、市有关工程建设的政策、法律、法规、规范及标准；

2）市有关部门批准的建设计划、规划及许可证；

3）设计文件；

4）工程施工承包合同及协议。

2.2.2 相关服务依据包括：建设工程监理规范等。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 无  。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：在工程范围内监理人享有以下权利：

（1）对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（2）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。

（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（4）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（5）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（6）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范质量标准的工序、分项分部工程和不安全施工作业有权通知承包人停工整改、返工。

（7）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（8）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

（9）对设计变更、工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证等的确认权，同时须取得委托人批准后方能行使。

（10）选择工程分包人的认可权。

- 在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按通用条件条款执行。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）监理单位每月25日前按规定编制《监理月报》并提交委托人。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：不提供 。

监理人应自行考虑监理人员的交通工具、办公场所和住宿等费用，并列入监理费用中，今后不予经济补偿。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：          。

3.6 答复

委托人同意在 14 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币  ，比例为： /  ，汇率为：  /  。

5.3 支付酬金

预付款： 本工程不支付预付款 。

- 监理费的支付时间：

（1）监理费从监理人实施监理工作起按月施工进度拨付。监理人于委托人审定《工程进度款支付申请》后提出监理费付款申请，委托人按已完成工程实际计量进度支付相应监理费（不含设计变更和委托人中间签证增减费用等）的50%（即实际完工工程量金额×中选监理服务费费率×50%）。

（2）工程竣工验收合格且提交完整的监理档案归档后监理人提出付款申请，委托人支付至已完成工程量总额相应监理服务费的70%。

（3）工程结算审核完成，监理人提出付款申请，委托人支付至结算总监理服务费的97%。

（4）预留结算总监理服务费的3%，待工程缺陷责任期满后一次性无息退还。

注:

①支付方式为银行转账。每次拨付款前监理人需根据要求提交完整的监理费付款申请手续，经委托人审定后，监理人应及时向委托人出具等额增值税发票，委托人于收到符合财税政策的发票后15个工作日内支付。

②监理人应向委托人出具相应数额的税率为   %的增值税（ ）发票。若监理人原因导致提供的增值税发票票面税率少于   %，则减少部分委托人将按比例从监理服务费中扣减。合同履约期间如国家发布税率新政策，则参照国家政策执行。。

③监理人应在本合同约定的每次付款时间，向委托人提交支付申请书、工程进度证明材料及增值税专用发票。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及计算依据。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：自监理合同签订之日起生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：本项目采用固定费率包干，不支付附加工作酬金。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：本项目采用固定费率包干，不支付附加工作酬金。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：本项目采用固定费率包干，不支付附加工作酬金。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设主管单位进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请  /  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  项目所在地  人民法院提起诉讼。向项目所在地有权管辖人民法院提起诉讼的，委托人因监理人违约而追索债权所产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、保全费、差旅费等各种费用由监理人承担。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：无奖励。

奖励金额的比率为 / %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：有关工程设计，造价及专项技术，保密期限为长期。

监理人申明的保密事项和期限：有关本工程的监理规划，实施细则，专项监理方案，保密期限为长期  。

第三方申明的保密事项和期限：  双方另行约定    。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：  须经委托人许可      。

9. 补充条款

9.1是否要求监理人提交履约保证金：

☑不要求

□要求

履约担保：/；

9.2 其他

1、现场监理人员管理要求

(1)总监理工程师在合同约定的进场时间后7天不到位，委托人有权终止合同。

(2)投标确定的项目总监理工程师及项目监理机构及人员配备表所列人员在未经委托人同意的情况下不得变更。投标的监理班子应常驻施工现场并做好轮班制度，实行现场签到或按指模或打卡或头像识别等签到（具体签到方式由委托人确定）和业主查岗相结合制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天；各个阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按委托人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知规定要求执行。

(3)若监理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，委托人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或总监理工程师、监理工程师及其它监理员应出席会议或到岗而缺席的，经委托人查实，发现总监违反规定的，总监每次按照签约合同价的2%计取违约金；发现监理工程师和监理员违反规定的，每人每次按照签约合同价的1‰计取违约金；其违约金直接从监理人的监理费中扣除。因监理机构缺岗致使连续两周因违约被委托人计算违约金累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由监理人负责，委托人有权向监理人索赔。

(4)安排应在岗的监理人员临时有事需离岗的，须事先征得委托人两个以上现场代表同意，并报告委托人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行按指模等方式签到制度的，需自行报告监理部安排其它人员顶岗或换岗。总监、专监及其它监理员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得委托人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由委托人项目负责人签字才生效。

(5)拟派的项目监理人员在未经委托人同意的情况下不得变更。监理人若需更换总监和其他技术管理人员，须事先得到委托人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，否则应按以下规定的标准向委托人交纳违约金：擅自变更项目监理机构总监理工程师，每人每次按照签约合同价的5%计取违约金；擅自变更项目监理机构其他人员，每人每次按照签约合同价的3%计取违约金。因擅自变更项目监理机构人员产生的违约金应于委托人发出违约金计取通知后10个工作日内缴纳给委托人，否则委托人有权单方面终止合同，并按签约合同价的20%计取违约金。

(6)总监理工程师未能有效履约或管理合同，委托人将给予清退并上报主管部门处理，监理人按签约合同价的20%支付违约金。

(7)监理违约金上限为签约合同价的30%，违约金直接从监理人的监理费中扣除，不足部分监理人应按合同约定缴交给委托人；因监理人原因给委托人造成损失的，损失金额超过违约金的，损失部分监理人应照价赔偿。

出现以下情况质疑的，视为监理人员不到位：①总监理工程师无正当理由不在岗达到3次/月或连续2次缺席工地相关会议，经委托人书面函告后拒不改正的；②在岗的常驻现场人员不足总数的3/4(含3/4)达到5次/月或连续3次缺席工地相关会议。以上情形经委托人书面函告后拒不改正的，委托人可单方面解除合同，监理人应双倍返还委托人已支付的监理报酬。

2、由于监理人失职，没有达到委托人的项目管理目标，造成经济损失的，委托人将扣除相应比例的监理费。

3、监理人应按投标书中所填的仪器设备在现场配置，否则，委托有权要求及时补充配置，每件每天按签约合同价的2%计取违约金。

4、当监理人向施工方发出书面整改通知后，施工方拒不及时整改完整，则监理方应向委托人汇报，委托人应督促施工方服从监理方的监管并直到整改直至符合要求。

5、监理人应有效监督核对工程中各种材料品牌及质量。工程所有施工材料到货时，监理人应按委托人规定的品牌及国家相关质量标准进行验收核对无误后方能进场，如若被委托人抽检发现施工材料品牌、质量不符，按签约合同价的5%计取违约金。

9.3本合同缺陷责任期为2年。

9.4本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规定执行。合同专用条款与通用条款表述不一致的，以专用条款为准。

- 附录A  相关服务的范围和内容

要求，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果。000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000A-1 勘察阶段：  /   。

A-2 设计阶段：  /   。

A-3 施工阶段：施工过程中的质量、进度、费用控制、安全文明生产控制、节能管理和合同、信息管理等方面的协调管理。

A-4 保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

A-5 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：协助并配合发包人处理解决相关技术并提出合理化建议及解决方案。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 3. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 4. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |

附件1

廉洁协议书

委托人：福建片仔癀化妆品有限公司

监理人：

为了保证双方全面、合法、正常的履行合同，防止各种违法、违纪、违规行为的发生，根据国家、漳州市和福建片仔癀化妆品有限公司相关的廉政建设法律、法规和政策的有关规定，甲、乙双方就建设工程监理合同（专业实验室五至七层装修工程监理）（以下简称：主合同）履行过程中双方在廉政建设上的权利、义务等事宜，经友好协商，签订《廉洁协议书》（以下简称：本协议），以共同遵守。

一、双方及其工作人员应当自觉遵守国家、漳州市和福建片仔癀化妆品有限公司有关廉政建设的法律、法规和政策的各项规定（以下简称“廉洁规定”）。

二、委托人及其工作人员不得以任何形式向监理人索要或违反廉洁规定收受各种名义的回扣、手续费等好处费。

三、严禁委托人工作人员违反廉洁规定收受监理人的现金、有价证券、支付凭证和高档贵重礼品，以及各种名义的奖励和赞助等；不得在监理人报销任何应由个人承担的各种费用。

四、委托人工作人员不得擅自参加任何可能影响公正执行职务的宴请和娱乐活动。

五、委托人工作人员不得要求或者接受监理人工作人员在其住房建设及其装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等方面提供的各种方便。

六、委托人工作人员不得向监理人介绍其家属或者亲友（包括家属或亲友开办的公司等）从事与甲、乙双方签订的合同相关的采购等经济合同有关的业务活动。

七、委托人工作人员不得进行违反廉洁规定的任何其他活动。

八、监理人及其工作人员不得为谋取不正当利益，给予委托人工作人员任何形式的财物。

九、监理人及其工作人员不得违反廉洁规定，给予委托人工作人员各种名义的回扣、手续费等好处费。

十、监理人及其工作人员不得向委托人工作人员赠送现金、有价证券、支付凭证和高档贵重礼品，以及各种名义的奖励和赞助等；不得为委托人工作人员报销应由其个人或其亲属支付的各种费用。

十一、监理人及其工作人员不得为委托人工作人员承担住宿费用、虚开发票、给予零花钱等委托人规定委托人工作人员在出差（出国）期间应自行负担的各种费用。

十二、监理人及其工作人员不得以洽谈业务、签订协议等为借口，宴请委托人工作人员或者安排其外出旅游或进行高消费娱乐、健身活动。

十三、监理人及其工作人员不得为委托人下属各单位和工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、高档办公用品、家电等物品。

十四、监理人及其工作人员不得为谋取不正当利益，为委托人工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等方面的各种方便。

十五、监理人不得安排委托人工作人员的家属或者亲友（包括家属或亲友开办的公司等）从事与双方签订的协议相关的采购等经济合同有关的业务活动。

十六、监理人不得向施工单位索要或违反廉洁规定收受各种名义的回扣、手续费等好处费、现金、有价证券、支付凭证和高档贵重礼品，以及各种名义的奖励和赞助等；不得在施工单位报销任何应由个人承担的各种费用；不得擅自参加任何可能影响公正执行职务的宴请和娱乐活动；以及其他违反廉政规定的行为等。

十七、监理人及其工作人员不得进行违反上述规定及廉洁规定的任何其他活动。

十八、监理人若发现委托人工作人员有违反上述规定及廉洁规定的行为的，应及时对其进行教育帮助，以中止其行为或向委托人监察部门（    ）举报(举报电话：    )；若委托人工作人员的行为已构成违法、违纪或违规的，监理人应当及时向委托人监察部门（    ）举报(举报电话：     )。委托人监察部门进行调查工作时，监理人应给予积极配合。

十九、委托人若发现监理人工作人员为谋取自身的不正当利益，有违反上述规定及廉洁规定的行为的，应及时对其进行教育帮助，以中止其行为或向监理人监察部门举报；若监理人工作人员的行为已构成违法、违纪或违规的，委托人应当及时向监理人监察部门举报(举报电话：          )。监理人监察部门进行调查工作时，委托人应给予积极配合。

二十、若委托人发现监理人及其工作人员有违反本协议行为的，委托人有权以书面通知的方式，全部或部分解除甲、乙双方之间已签订的尚未履行完毕的协议，因解除协议产生的一切损失由监理人自行承担。

1、委托人发现监理人及其工作人员违反本协议或采用不正当手段行贿委托人工作人员，致使委托人工作人员构成违纪的，委托人有权根据情节和造成后果追究监理人行贿金额10倍的违约金，全部或部分解除甲、乙双方之间签订的尚未履行完毕的施工协议，将监理人列为不受欢迎单位。

2、造成恶性刑事案件的，委托人有权追究监理人行贿金额20倍的违约金，委托人有权与监理人解除业务关系并将监理人列为禁止准入的单位。

二十一、监理人因违反廉洁规定的行为而获得的非法所得，应全部返还给委托人。

因监理人违反廉洁规定的行为给委托人造成经济损失的，监理人还应赔偿委托人经济损失。

二十二、甲、乙双方在履行本协议过程中若发生争议，甲、乙双方可协商解决；协商不成，应向委托人所在地人民法院提起法律诉讼。

二十三、本协议由甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字、单位盖章后，于    年  月  日生效。

二十四、本协议与主合同具有同等的法律效力。

二十五、本协议有效期与主合同一致。

二十六、本协议一式肆份，委托人执 贰 份，监理人执 贰 份。

委托人（盖章）：                        监理人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）       法定代表人或委托代理人（签字或签法人章）

签订日期：        年   月   日